# 第二阶段开发计划

由于近段时间工作较忙，最终还是没能跟上原先的进度，在21号之前整理出第一个APP预览，也没有时间整理出第二阶段的开发计划，到过年为止估计都会比较忙，先预估些时间，到年前为止。

1. **2013/1/1-2013/1/4**

元旦放假期间，干掉jQuery。

1. **2013/1/4-2013/1/15**

此期间整理以前的代码，修改之前存在的BUG。

若工作不忙的话，重做辅助按钮，之前没有仔细观察辅助按钮的实现方式，导致出来的效果并不是很好，并且目前除了Chrome金丝雀版其他版本都没有这个效果，还是重做一遍。若工作较忙还是没时间，一星期的时间，其他计划顺延一星期，到年后为之。

1. **2013/1/15/-2013/2/1**

寻找目前android原生浏览器无法打开的原因。

1. **2013/2/1-2013/2/20**

过年休息吧，有时间整理下。